Ejercicio 1:
La estrategia que planteamos es la formar un grupo de 3, donde utilizamos como metodología ágil SCRUM. Donde un integrante del grupo tomaba la iniciativa para coordinar el grupo y ver que se hacia el día a día. También el docente proponía que se debía hacer durante esa semana.
Teníamos una revisión 1 vez por semana, donde el docente nos decía que nos iba faltando o a donde le debíamos hacer hincapié.

Ejercicio 2:
En cuanto a organización para avanzar en el proyecto fuimos coordinando los horarios donde estábamos libres y así trabajar en conjunto, cuando veíamos que íbamos atrasados, separábamos las tareas que debía hacer cada uno para ir poniéndonos al día.
El proceso fue realizado de la siguiente manera: El profesor nos iba dando herramientas para ir realizando las distintas funcionalidades que nos demandaba el proyecto, este proceso se iba realizando semanalmente.
Cuando fueron surgiendo los problemas, buscábamos la forma de resolverlo con las herramientas que nos habían proporcionado. Y en otros casos se trataba de acudir a otra fuente de información si el problema persistía.

Ejercicio 3:
-Personas: el equipo estaba conformado por 3 integrantes, donde uno era de ellos era el líder del grupo.
-Procesos: Semanalmente proponíamos a realizar funcionalidades para el proyecto, muchas veces no solo alcanzaba con una semana para hacer alguna de estas funcionalidades. En este proceso no solo se utilizo información proporcionada por el docente, sino que también acudimos a otros conocimientos.
-Productos del proyecto: el producto a realizar fue un sistema de notificación, donde este debe notificar al usuario que se subió un documento de su interés.

Ejercicio 4:
Si se realizaron gestiones de riesgos y gestión de personal.
Ejemplos:
- Riesgos del proyecto:
- Un riesgo del proyecto fue que nos encontramos varias veces con que no llegábamos realizar a tiempo lo propuesto por el docente o nosotros.
- Otro de los riesgos con los que nos encontramos fue la conectividad a internet, ya que nos dificultaba para coordinar e interactuar con el equipo.
- Falta de conocimiento de las herramientas (docker y github).

-Riesgos del producto:
- Pruebas escasas y simples de testeo.
- Falta de calidad en el código, por falta de tiempo el código no quedo compacto y simple.
- Falta de documentación en el código.

Ejercicio 5: Nosotros consideramos que fuimos un equipo, ya que todos trabajamos sobre el mismo producto durante las distintas etapas y coordinábamos para conectarnos e ir trabajando al mismo tiempo.

Ejercicio 6: Si cumplimos con las 5c pero, hubo falta coordinación.